## Slide 1: Unión Bolivariana
CARRERA ING.DE SISTEMAS
INTEGRANTE:
DANIEL SORIA MURILLO
DOCENTE: ING. ERVIN FLORES
MATERIA: INGENIERIA DE SOFTWARE
GESTION 2009.

## Slide 2: METODOLOGIA DE DESARROLLODE SOFTWARE EN V O DE CUATRO NIVELES
Definición del Modelo en V o de Cuatro Niveles
La versión actual es el método-VXT
No es comparable con el CMMI

## Slide 3: El metodo enV representacion grafica del ciclo de vida de desarrollo del Sistema
PARTE IZQUIERDA DE LA V
  LA CORRIENTE DE ESPECIFICACION
  Especificaciones de requerimiento del usuario
  Especificaciones funcionales
  Especificaciones de diseño

## Slide 4: El metodo enV representacion grafica del ciclo de vida de desarrollo del Sistema
PARTE DERECHA DE LA V
  LA CORRIENTE DE PRUEBAS
  Calificación de Instalación
  Calificación Operacional
  Calificación de rendimiento

## Slide 5: En general las metodologias
Serie de procesos comunes
Lograr objetivos
Independiente a las diseñadas

## Slide 6: Etapas de la Metodología
PRIORIZACION
ALTA Y
APROBACION
DISEÑO
FUNCIONAL
DISEÑO
TECNICO
DESARROLLO
Y TESTEO
UNITARIO
TESTEO
FUNCIONAL
E INTEGRAL
TESTEO DE
ACEPTACION
DEL USUARIO
IMPLEMENTACION
DE LA
E-NICIATIVA
ANALISIS Y
Sign
Off
Sign
Implementado

## Slide 7: Fases que Agrupan estos procesos
Análisis
Especificación
Diseño
Programación
Prueba
Documentación
Mantenimiento
Reingeniería

## Slide 8: Diferentes metodologias diversos ciclos de vida del desarrollo de software
MODELOS MAS COMUNES UTILIZADOS
Modelo en Cascada
Modelo en Espiral
Modelo de Prototipos
Método en V
Desarrollo por Etapas

## Slide 9: TIPOS DE METODOLOGIA
Metodologías Tradicionales
Capability Maturity Model (SW-CMM)
Capability Maturity Model Integration for Development (CMMI-DEV)
Big Design Up Front (BDUF)
Cleanroom Software Engineering
Rational Unified Process (RUP)
Essential Unified Process for Software Development (EssUP)
Fusebox Lifecycle Process (FLiP)
Software Process Improvement and Capability dEtermination (SPICE)
Métrica
Jackson System Development (JSD)
Joint Application Development (JAD)
Open Unified Process (OpenUP)
Extreme Programming (XP)
Scrum
Agile Modeling Adaptive Software Development (ASD)
Crystal Clear
Dynamic Systems Development Method (DSDM)
Feature Driven Development (FDD)
Lean Software Development (LSD)
Agile Unified Process (AUP)
Software Development Rhythms
Agile Documentation
ICONIX Process
Microsoft Solutions Framework (MSF)
Agile Data Method
Database Refactoring
LeanCMMI
Metodologias Agiles

## Slide 10: Base de la Metodología – El Modelo “V”
El uso del Modelo V a lo largo del ciclo de vida de un proyecto permite:
  Mejorar la calidad y la confiabilidad
  Disminución de los re-trabajos
  Reducción en los costos de la corrección de los problemas
  Eficiencia en el testeo al enfocar el testing a diferentes objetivos (programas, sistemas/integración y negocio)
  Seguimiento de los requerimientos y toma de decisiones basadas en alcances definidos
  Mejora en el manejo del riesgo de los proyectos
  Entrega en tiempo
El Modelo V provee un marco de desarrollo estructurado, enfatizando la calidad de la construcción de los sistemas desde el inicio hasta el final de las etapas de testing.
Este marco de trabajo permite que cada “entregable” sea verificado, validado y testeado.
Verificación: controla que cada entregable sea correctamente producido en forma consistente según los “inputs” de las etapas anteriores. La verificación controla la estandarización, completitud, y coherencia de los “entregables” producidos
Validación: chequea que los entregables satisfacen con los requerimientos especificados en las etapas anteriores. En otras palabras, se valida que lo producido se encuentra dentro del escope definido.
Testing: asegura que lo especificado es correctamente implementado. Uno de los objetivos del testing es que no es necesario repetir el mismo testing en las etapas posteriores
Si un entregable falla al pasar la verificación, validación o testing, este es devuelto a la etapa en la que se originó el error para su corrección.
Analisis de
Requerimientos
Diseño Funcional
de la Solución
Diseño Técnico
de la Solución
Desarrollo
de la Solución
Testeo de los
Componentes
Técnicos
Testeo Integral
Testeo de Aceptación
Verificación
Validación
Testeo
PRIORIZACION
ALTA Y
APROBACION
DISEÑO
FUNCIONAL
DISEÑO
TECNICO
DESARROLLO
Y TESTEO
UNITARIO
TESTEO
FUNCIONAL
E INTEGRAL
TESTEO DE
ACEPTACION
DEL USUARIO
IMPLEMENTACION
DE LA
E-NICIATIVA
ANALISIS Y
Sign
Off
Sign
Implementado

## Slide 11: Base de la Metodología – El Modelo “V”
4
1
2
3
Analisis y Diseño
Desarrollo y Testeo
¿Cuál es el Problema
del Usuario?
¿Como solucionamos
el problema del Usuario?
¿Como construimos
técnicamente
la solución?
Construimos
la Solucion
¿Los módulos y los componentes
de la solución funcionan
técnicamente bien?
¿El problema fue
solucionado?
¿La solución corresponde a
la solución propuesta?
¿La solución funciona bien
con otros sistemas relacionados?
PRIORIZACION
ALTA Y
APROBACION
DISEÑO
FUNCIONAL
DISEÑO
TECNICO
DESARROLLO
Y TESTEO
UNITARIO
TESTEO
FUNCIONAL
E INTEGRAL
TESTEO DE
ACEPTACION
DEL USUARIO
IMPLEMENTACION
DE LA
E-NICIATIVA
ANALISIS Y
Sign
Off
Sign
Implementado

## Slide 12: El Modelo en V o de Cuatro Niveles Ciclo de desarrollo de un proyecto